Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta ahora, hemos realizado importantes avances en el proyecto APT. Se han tomado muestras de imágenes satelitales, las cuales fueron etiquetadas y asignadas a conjuntos de datos para entrenamiento y prueba. Además, estamos trabajando con un modelo basado en el análisis de colorimetría para identificar áreas de plantaciones, aprovechando las imágenes tomadas con diferentes filtros (como True Color, NDVI, SAVI, EVI, entre otros). Paralelamente, estamos probando un modelo basado en YOLOv8 para la detección superficial de plantaciones, lo que nos permite complementar los análisis de imagen con un enfoque más centrado en la identificación de características físicas de las plantaciones. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | - Hemos desarrollado una parte inicial del front-end, el cual está en proceso de implementación. Este permitirá a los usuarios interactuar de manera sencilla con el sistema para visualizar los resultados obtenidos del análisis de imágenes. Aunque todavía está en desarrollo, ya podemos mostrar algunas de sus funcionalidades clave. - Se realizó una comparación entre el modelo inicial y el modelo actual basado en YOLOv8. Esta comparación muestra los avances en la precisión y eficiencia de la detección de plantaciones. Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en la clasificación de áreas de cultivo y en la identificación de distintas fases de plantación. - Utilizando Roboflow, hemos etiquetado las imágenes satelitales y distribuido los conjuntos de datos para entrenamiento, testeo y validación. Este proceso ha permitido optimizar el entrenamiento del modelo y asegurar una correcta evaluación de su rendimiento. - Como parte del desarrollo, hemos considerado implementar una página web independiente donde los usuarios puedan subir imágenes de las plantaciones para análisis. Esta herramienta proporcionará resultados indicando a qué tipo de plantación se asemeja la imagen y posiblemente en qué fase de crecimiento se encuentra. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento | Documentación inicial del proyecto | Herramientas de procesamiento de textos (Google Docs, Microsoft Word), Trello. | 3 semanas | Todo el grupo | Pendiente de finalización del desarrollo del modelo y front-end | En curso |  |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas de deep learning | Recolección y pre-procesamiento de datos | Recopilación de imágenes satelitales y preparación del dataset para su uso en el modelo. | 2 semanas | Todo el grupo | Roboflow facilitó el etiquetado, pero tomó más tiempo del esperado debido a ajustes manuales necesarios | En curso | Se automatizó parte del proceso de etiquetado para optimizar el tiempo |
| Construir modelos de datos | Desarrollo del modelo de deep learning | Diseño, entrenamiento y validación preliminar del modelo. | 4 semanas | Escarlett Carrasco y Joaquín Osorio | Se están realizando ajustes en el modelo para mejorar su precisión en la detección superficial de plantaciones | En curso |  |
| Implementar soluciones sistémicas | Desarrollo del front-end | Frameworks de desarrollo web (Vue.js), herramientas de diseño UI/UX. | 3 semanas | Felipe Jimenez y Escarlett Carrasco | El desarrollo comenzó más tarde de lo planeado y está en curso | En curso | Se ajustaron los tiempos de inicio de esta tarea debido al enfoque inicial en el entrenamiento del modelo |
| Realizar pruebas de certificación | Validación y pruebas del sistema | Datos de campo proporcionados por el SAG, herramientas de testing. | 2 semanas | Todo el equipo | Se integrará cuando el modelo esté completamente validado | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El acceso a datos de calidad y la disponibilidad de herramientas como Google Colab para el entrenamiento de modelos han sido facilitadores clave. Un obstáculo ha sido la necesidad de ajustar manualmente algunas de las imágenes para garantizar una correcta etiquetación, lo cual ha requerido más tiempo del previsto. Para solventar esto, hemos decidido automatizar parte del proceso de etiquetado utilizando herramientas adicionales.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades, pero hemos ajustado ligeramente los tiempos de pre-procesamiento y etiquetado de datos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El desarrollo del front-end se inició cerca del final de la fecha establecida para la entrega de avances, lo que ha ocasionado que esta actividad aún se encuentre en desarrollo. Esta fase está enfocada en la creación de una interfaz gráfica que permita la visualización de los resultados generados por los modelos basados en colorimetría y YOLOv8. A pesar de que el front-end no está completamente finalizado, el equipo está trabajando activamente para completar esta tarea sin afectar los plazos generales del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.